Projectplanning

Administratie Systeem cursussen kenniscentrum



Table of Contents

[Probleem 2](#_Toc464138733)

[Oplossingsrichting 2](#_Toc464138734)

[Scope 3](#_Toc464138735)

[Binnen scope: 3](#_Toc464138736)

[Buiten scope: 3](#_Toc464138737)

[Sprint duur: 3](#_Toc464138738)

[Risico’ s 4](#_Toc464138739)

[Interne Risico('s) 4](#_Toc464138740)

# Probleem

In het huidige proces van de Administratie van cursussen van Info support B.V. wordt er met een aan elkaar geknoopt programma gewerkt.

# Oplossingsrichting

Op het proces te verbeteren zal er een website worden opgesteld van waar de administratie rondom de cursussen en cursisten centraal bijgeohuden kan worden.

# Scope

## Binnen scope:

* Website voor de Cursus- en cursistenadministratie
* Het uploaden van een text bestand met de geplande cursussen.

## Buiten scope:

* Inplannen van de cursussen
* Controleren van de planning van de crussen

# Sprint duur:

Het gehele project heeft doorlooptijd van 4 dagen.

Het project zal worden opgedeeld in 4 sprint van één dag, waarbij bij elke sprint de volgende vergaderingen zullen worden gehouden:

* Refinement
* Sprint planning
* Product demo

# Risico’ s

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risicobeschrijving | Kans - Impact | Preventie maatregel |
| .Net Core documentatie is niet volledig. | H - M | Bij het inplannen van de taken zal er worden gekeken of dit eerder is gerealiseerd door de ontwikkelaar en of dit onderwerp gedocumenteerd is en afhankelijk daarvan zal er rekening mee worden gehouden in de planning |
| Geen stable versie van de libraries | H - L | Bij het ontwikkelen zal er gebruik worden gemaakt van de meest recente versies van de liberaries. Ook wordt er opgelet dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van unstable libaries. |
| Po niet beschikbaar, voor overleg | M - L | Vroeg tijdig inplannen van vaste afspraken. |
| Po is niet langer dan 5 minuten beschikbaar per gesprek. | H - M | Gesprek met de Po goed inplannen en timeboxen, om ervoor te zorgen dat de juiste informatie wordt besproken. |
| Koppeling CIA | H - M | Aantal waarden vast in het systeem zetten, waardoor de functionaliteit wel behaald kan worden. |

## Interne Risico('s)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riscobeschrijbing | Kans  - Impact | Perventiemaatragel |
| Ziekte | L - H | nvt |

***Legenda***

H  = Hoog

M  = Middel

L   = Laag